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一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
        沐溪河流域生态环境综合提升项目主要用于加强环境基础设施建设，加强城市基础设施建设，完善水利基础设施网络，建设绿色城市。
（2） 资金安排情况。
     该项目为在建项目，已于2018年10月开工，项目总投资为80742.5万元，其中资本金25742.5万元，占总投资31.88%，计划发行债券55000万元，占总投资68.12%。截止2022年12月31日，当年下达资金14537.57万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
截止2022年12月当年下达资金1453.75万元，支付6723.25万元。
（3） 总体绩效目标完成情况分析。
沐川县沐溪河流域生态环境综合提升项目建设内容包含以下内容：沐溪镇集中式饮用水水源规范化和取水口项目建设，改造城区老旧配水管网 4.71 千米，延伸配水管网 6.8千米；完成朱鹮基地繁殖笼舍、幼鸟笼舍、繁育中心通行道路、办公用房、管网等附属配套设备及设施；龙门溪约 9 公里河道、堡坎；老城区护城桥至天下沐川段滨河路建设；老城区道路改建和城市停车场建设；新城区片区约 5 公里道路、停车场、生态步道、管网等配套设施等（含沐心谷与桃源山居）；新建公共实训基地 11000 平方米；完善城乡生活污水和垃圾处理设施建设。
（4） 绩效指标完成情况分析。
项目分年度实施，按工程进度实时报账，截止2022年12月31日，当年兑付资金6723.25万元。
（四）项目效益分析。
项目以生态绿化为载体，打造配套旅游设施，科学配套城乡资源，提升沐川城乡品位，促进沐川生态环境和经济建设共同发展，为城市发展提出新的格局和战略，实现城市风貌升级改造。
改善区域环境，提升城市品位，促进区域社会经济的发展
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照债券资金方案，逐年推进。
五、其他需要说明的问题
无。


