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一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
       2022年度地面数字运行维护项目，主要用于19个基站的维修维护，1个机房的管理维护，保障地面数字正常传输。
（2） 资金安排情况。
       县级资金年初预算80万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
       2022年度目标任务：保障机房、基站正常运转，保障地面数字正常传输。
（3） 总体绩效目标完成情况分析。
2022年该项目全面实施完成，资金拨付51.92万元，完成拨付进度64.87%，保障了机房、基站的正常运转。
（4） 绩效指标完成情况分析。
2022年该项目完成对19个基站和1个机房的维修维护，保障了机房和基站的正常运转，资金拨付51.92万元，拨付进度64.87%，提升了地面数字传输水平。
（5） 项目效益分析。
  保障地面数字传输正常运行，提升传输质量。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
主要问题是拨付进度较慢，下一步应加强资金拨付，加快完善报账手续。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
下一年度预算安排建议金额与2022年度持平。绩效自评结果按规定公开。
五、其他需要说明的问题
无。


