沐川县文化体育和旅游局
2022年度东西部协作农文旅融合开放式研学旅行
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一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
东西部协作农文旅融合开放式研学旅行精品项目主要茶文化、竹文化、农耕文化、魔芋文化4个研学基地的建设。
（2） 资金安排情况。
东西部协作农文旅融合开放式研学旅行精品项目，上级资金下达300万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
东西部协作农文旅融合开放式研学旅行精品项目，上级下达资金300万元，截止2022年12月31日支付128.15万元，支付进度42.27%。
（3） 总体绩效目标完成情况分析。
2022年东西部协作农文旅融合开放式研学旅行精品项目，完成茶文化、竹文化、农耕文化、魔芋文化4个研学基地的建设。
（4） 绩效指标完成情况分析。
2022年东西部协作农文旅融合开放式研学旅行精品项目，完成茶文化、竹文化、农耕文化、魔芋文化4个研学基地的教学用房建设，完成教学，投影，桌椅等设备的采购。
（5） 项目效益分析。
该项目的实施，极大丰富我县旅游载体，增加第三产业就业岗位和财政税收；提高人们对生态的认识，加强环保意识；开展研学课程，践行教育的意义。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
报账进度偏慢，加快报账进度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按实按时公开。
五、其他需要说明的问题
无。


